Codex × Next.js 코딩 실행 문서 v1.0

쇼핑몰 구현·안전 자동화 보강본 / 2026-05-16 기준

범위: Codex 코딩 실행 / Next.js 구현 기준 / 업로드 쇼핑몰·자동화 문서의 핵심 반영

문서 원칙 Codex와 Next.js와 직접 관련 없는 일반 AI 도구 설명, 영상 주변 설명, 지엽적 명령어 목록은 제외했습니다. 업로드 문서에서 쇼핑몰 구현과 자동화 운영에 바로 도움이 되는 내용은 별도 섹션으로 압축했습니다.

# 목차

1. 문서 목적과 제외 범위

2. Codex 코딩 핵심만 정리

3. Codex 작업 흐름과 필수 산출물

4. Next.js 핵심만 정리

5. Codex로 Next.js를 코딩하는 표준 절차

6. 업로드 문서 반영: 쇼핑몰 구현 핵심

7. 업로드 문서 반영: 자동화 운영 핵심

8. 검증 체크리스트

9. 바로 쓰는 Codex 프롬프트

10. 근거 자료

# 문서 목적과 제외 범위

이 문서는 대표님 프로젝트에서 Codex를 코딩 실행 도구로 사용하고, Next.js 기반 화면과 서버 경계를 안정적으로 구현하기 위한 실행 문서입니다. 코딩에 직접 필요 없는 주변 설명은 제거하고, 실제로 Codex에 넣을 수 있는 규칙·절차·프롬프트·검증표만 남겼습니다.

| 구분 | 포함 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| Codex | CLI/App 실행, sandbox/approval, AGENTS.md, /mention, /plan, /diff, /review, 보고서 작성 | 영상 요약 일반론, 다른 AI 도구 사용법, 명령어 전체 암기표 |
| Next.js | App Router, Server/Client Component, Server Action, Route Handler, 캐시/검증, MCP, AI agent용 AGENTS.md | React 입문, CSS 상세 문법, 모든 파일 convention의 지엽적 설명 |
| 쇼핑몰 | 관리자/기업 Admin/조리원/태블릿/QR 결제 웹의 구현 우선순위와 제약 | 견적 세부, 모든 화면의 전체 와이어프레임 원문 |
| 자동화 | 완전자동/부분자동/절대자동불가, SAFE_NIGHT_MODE, SAFE_FIELD_MODE, 보고서 템플릿 | 타 도구 협업 상세, 운영 실행 자동화 |

최종 기준 Codex는 “코드를 대신 작성하는 도구”가 아니라 “정해진 작업 범위 안에서 파일을 읽고, 수정하고, 테스트하고, 보고서를 남기는 코딩 실행자”로 사용합니다. Next.js는 “공식 문서와 프로젝트 규칙을 먼저 읽고 구현하는 대상 프레임워크”로 정리합니다.

# Codex 코딩 핵심만 정리

## 2.1 Codex가 필요한 이유

대화식 요청만으로도 코드 생성은 가능하지만, 실제 프로젝트를 안전하게 수정하려면 작업 폴더, 수정 권한, 승인 정책, 검증 방식이 필요합니다. Codex 명령어와 slash command는 코딩 문법이 아니라 “작업 환경 제어 장치”입니다.

| 필요 상황 | 대표 명령/기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 폴더 지정 | codex -C /path/to/project | Codex가 어느 저장소를 기준으로 파일을 읽고 수정할지 고정합니다. |
| 분석만 수행 | --sandbox read-only | 실수로 파일을 수정하지 못하게 합니다. |
| 실제 파일 수정 | --sandbox workspace-write | 프로젝트 내부 파일 수정을 허용합니다. |
| 위험 명령 승인 | --ask-for-approval on-request | 설치, 삭제, 빌드, 외부 호출처럼 영향이 있는 명령은 사람 확인을 받게 합니다. |
| 수정 대상 지정 | /mention | 특정 파일/폴더를 대화에 첨부해 수술식 수정을 유도합니다. |
| 수정 전 계획 | /plan | 바로 수정하지 않고 영향 범위와 수정 파일을 먼저 확인합니다. |
| 변경 검수 | /diff, /review | 실제 변경 파일과 문제 가능성을 확인합니다. |

## 2.2 Codex 실행 기본값

# 분석 전용
codex -C /path/to/project --sandbox read-only

# 실제 수정 기본값
codex -C /path/to/project --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request

금지 기본값 --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox 또는 --yolo는 승인과 sandbox 없이 명령을 실행할 수 있으므로, 대표님 프로젝트 기본값으로 사용하지 않습니다.

## 2.3 필수 slash command

| 명령어 | 필요한 순간 | 대표 사용 |
| --- | --- | --- |
| /init | 프로젝트 규칙 파일을 만들 때 | AGENTS.md scaffold 생성 후 프로젝트 규칙을 채웁니다. |
| /mention | 특정 파일만 고치고 싶을 때 | /mention app/admin/orders/page.tsx |
| /plan | 복잡하거나 위험한 수정 전 | 수정 전 파일·영향범위·테스트 계획 확인 |
| /status | 현재 모델/권한/작업 위치 확인 | 작업 폴더와 approval/sandbox 상태 확인 |
| /diff | 수정 후 변경 내역 확인 | 불필요한 파일 수정 여부 확인 |
| /review | 커밋 전 코드 리뷰 | 동작 변화와 테스트 누락 확인 |
| /compact | 대화가 길어진 뒤 | 핵심 문맥을 압축해 이어가기 |
| /resume | 이전 작업 재개 | 중단된 Codex 세션 이어가기 |

## 2.4 AGENTS.md의 역할

AGENTS.md는 Codex가 작업 전에 읽는 프로젝트 작업 규칙입니다. 대표님 프로젝트에서는 “추측 코딩 금지, 공식 문서 우선, 기능 1개씩, 결제/정산/환불/배포 금지, 수정 후 보고서 작성”을 여기에 넣어야 합니다.

# AGENTS.md 핵심 템플릿

## 작업 원칙
- Next.js 작업 전 node_modules/next/dist/docs/의 관련 문서를 먼저 확인한다.
- 요청 범위 외 수정 금지.
- 기능 1개 단위로 계획 -> 수정 -> 검증 -> 보고 순서로 진행한다.
- 기존 기능 삭제, 임시 우회, 추측 외부 API 구현 금지.

## 금지 영역
- 운영 배포 금지.
- 실결제, 운영 환불, 부분취소, 정산 지급 금지.
- Secret Key 프론트 노출 금지.
- 운영 DB 삭제/마이그레이션 자동 실행 금지.

## 완료 보고
- 수정 파일, 추가 파일, 실행 테스트, 실패 항목, 사람 확인 필요 항목, 다음 작업을 요약한다.

# 3. Codex 작업 흐름과 필수 산출물

## 3.1 표준 작업 흐름

1. AGENTS.md, PROJECT_RULES.md, DB_SCHEMA.md, STATUS_MODEL.md, SECURITY_POLICY.md를 먼저 읽게 합니다.

2. 오늘 작업을 기능 1개로 제한합니다.

3. 수정 전 /plan으로 수정 파일, 영향 범위, 테스트 계획을 받습니다.

4. 승인 후 관련 파일만 최소 수정합니다.

5. lint, build, unit test, UI smoke test를 실행합니다.

6. 안전 영역의 오류만 최대 2회 수정합니다.

7. 위험 영역이 필요하면 중단하고 BLOCKERS.md에 기록합니다.

8. AUTO_REPORT.md와 NEXT_TASKS.md를 남깁니다.

## 3.2 프로젝트 루트에 둘 필수 문서

| 파일 | 목적 | Codex 사용 방식 |
| --- | --- | --- |
| AGENTS.md | 항상 읽는 프로젝트 규칙 | 작업 전 규칙 로드 |
| PROJECT_RULES.md | 사업/기능 원칙 | 쇼핑몰 구조와 금지 영역 확인 |
| DB_SCHEMA.md | 컬렉션·테이블 기준 | 추측 DB 생성 방지 |
| STATUS_MODEL.md | 주문/결제/QR/정산 상태 전이 | 불가능한 상태 이동 방지 |
| SECURITY_POLICY.md | 권한·키·개인정보 기준 | 보안 파일 수정 제한 |
| AUTO_MODE_POLICY.md | A/B/C 자동화 등급 | 자동 작업 가능 여부 판단 |
| BLOCKERS.md | 중단 사유 기록 | 문서·키·정책 미확정 시 기록 |
| NEXT_TASKS.md | 다음 작업 후보 | 매일 작업 선택 기준 |
| AUTO_REPORT.md | 작업 결과 보고 | 수정 파일과 테스트 결과 기록 |

## 3.3 자동화 등급

| 등급 | 자동화 가능 범위 | 대표 예시 | 중단 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 완전자동 | 개발 브랜치에서 생성·테스트·안전 오류수정 가능 | 문서, UI, 기본 CRUD, mock API, 테스트 초안, UI 깨짐 수정 | 위험 로직 진입 시 중단 |
| B 부분자동 | 초안 생성과 테스트 가능, 위험 로직은 깊게 자동수정 금지 | QR 세션, 권한 rules, PG 테스트 adapter, 외부 재고 adapter, 정산 계산 초안 | 금액/권한/외부 API 문서 불확실 시 중단 |
| C 절대자동불가 | 분석·체크리스트만 가능, 실행 금지 | 운영키 등록, 실결제, 운영 환불, 정산 지급, 운영 배포, 개인정보/약관 확정 | 항상 사람 승인 필요 |

# Next.js 핵심만 정리

Next.js는 대표님 프로젝트의 관리자 웹, 기업 Admin, 산후조리원 Admin, 고객 QR 결제 웹을 구현하는 기준 프레임워크로 정리합니다. 새 화면은 App Router 기준으로 설계하고, Codex가 오래된 지식이 아니라 설치된 Next.js 버전의 문서를 읽고 구현하게 하는 것이 핵심입니다.

| 개념 | 핵심 | 대표님 프로젝트 적용 |
| --- | --- | --- |
| App Router | app 디렉터리 기반 파일 라우팅 | /admin, /company, /nursery, /qr 같은 영역을 라우트 그룹으로 분리 |
| Server Component | 기본 렌더링 기준. DB 조회와 서버 데이터 처리에 적합 | 주문 목록, 매출 요약, 상품 상세 데이터 조회 |
| Client Component | 상태, 클릭, 입력, 브라우저 API가 필요할 때만 사용 | 필터 드롭다운, 모달, 탭, 장바구니 수량 변경 UI |
| Server Action | 폼 제출·데이터 변경을 서버에서 처리 | 상품 등록, 승인 요청, 송장 입력, QR 생성 요청 |
| Route Handler | 외부 호출/API/webhook 처리 | PG callback, 알림톡 webhook, 배송조회 adapter, 외부 재고 sync endpoint |
| 캐시·재검증 | 저장/수정 후 필요한 경로만 갱신 | 상품 수정 후 목록 revalidate, 주문 상태 변경 후 대시보드 summary 갱신 |
| Metadata/Image | SEO, OG, 이미지 최적화 | QR 결제 페이지, 상품 상세, 랜딩/안내 페이지 최적화 |
| MCP | 개발 서버 에러·라우트·메타데이터를 AI agent가 조회 | Codex가 build/runtime/type error를 직접 확인하고 원인 파일 제시 |

## 4.1 Server/Client Component 기준

| 상황 | 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| DB/서버 데이터 조회 | Server Component | 비밀키와 조회 로직을 브라우저로 보내지 않음 |
| 사용자 입력 상태 | Client Component | useState, 이벤트 핸들러 필요 |
| 폼 제출과 저장 | Server Action | 서버에서 인증·권한·검증 후 저장 |
| 외부 서비스 callback | Route Handler | 외부 PG/알림/재고 API 요청을 endpoint로 처리 |
| 관리자 대시보드 | Server Component + summary 데이터 | 대량 원장 직접 합산 방지 |

## 4.2 Next.js 프로젝트 구조 권장

app/
  (admin)/admin/...
  (company)/company/...
  (nursery)/nursery/...
  (tablet)/tablet/...
  (qr)/qr/[code]/...
  api/
    webhooks/pg/route.ts
    external-stock/sync/route.ts
components/
  admin/
  company/
  nursery/
  tablet/
  qr/
lib/
  auth/
  db/
  payments/
  qr/
  inventory/
  settlements/
artifacts/
  AUTO_REPORT.md
  BLOCKERS.md
  NEXT_TASKS.md

# Codex로 Next.js를 코딩하는 표준 절차

## 5.1 Next.js용 AGENTS.md 규칙

<!-- BEGIN:nextjs-agent-rules -->
# Next.js: ALWAYS read docs before coding
Before any Next.js work, find and read the relevant doc in `node_modules/next/dist/docs/`.
Your training data is outdated — the docs are the source of truth.
<!-- END:nextjs-agent-rules -->

## Project rules
- Use App Router.
- Prefer Server Components by default.
- Use Client Components only for state, event handlers, effects, and browser APIs.
- Use Server Actions for form mutations where appropriate.
- Use Route Handlers for external APIs, webhooks, PG callbacks, and adapter endpoints.
- Do not modify payment, refund, settlement, security, deployment, or secret files without approval.
- After changes, run lint/build/test and summarize diff.

## 5.2 Next.js MCP 설정

Next.js 16+ 프로젝트에서는 MCP를 통해 Codex가 개발 서버의 에러, 라우트, 메타데이터, 런타임 정보를 확인하게 할 수 있습니다. 복잡한 오류 수정 전에 MCP로 build/runtime/type error를 확인하게 하면 수작업 복붙이 줄어듭니다.

{
  "mcpServers": {
    "next-devtools": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "next-devtools-mcp@latest"]
    }
  }
}

## 5.3 기능 개발 표준 절차

| 단계 | Codex 지시 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 문서 확인 | Next.js bundled docs와 AGENTS.md를 읽어라. | 관련 공식 문서 기준을 요약 |
| 2. 계획 | /plan으로 수정 파일, 영향 범위, 테스트를 제시하라. | 승인 전 파일 변경 없음 |
| 3. 구현 | 승인된 파일만 최소 수정하라. | 요청 범위 외 변경 없음 |
| 4. 검증 | lint/build/test/UI smoke test를 실행하라. | 실패 시 원인 기록 |
| 5. 보고 | /diff 후 AUTO_REPORT.md 작성하라. | 변경 파일, 테스트 결과, 사람 확인 필요 항목 기록 |

# 업로드 문서 반영: 쇼핑몰 구현 핵심

이 섹션은 업로드된 쇼핑몰 UI/UX·기능·기술 설계 문서에서 Codex와 Next.js 구현에 바로 필요한 내용만 추린 것입니다.

## 6.1 프로젝트 한 줄 정의

쇼핑몰 구현 대상 산후조리원 객실 태블릿에서 상품을 장바구니에 담고, 고객은 QR 또는 조르기 링크로 비회원 간편결제를 진행하며, 입점 기업은 상품·재고·주문·배송·매출·입금 현황을 관리하고, 최고관리자는 전체 운영·결제·정산·알림·보안을 통제하는 폐쇄몰형 입점 커머스 시스템입니다.

## 6.2 Next.js로 우선 구현할 웹 영역

| 영역 | Next.js 역할 | 핵심 권한/제약 |
| --- | --- | --- |
| 최고 관리자 웹 | 전체 운영, 표/필터/대시보드/정산/로그 | SUPER_ADMIN 전용, 금액/권한 변경 audit_logs 필수 |
| 기업 Admin 웹 | 상품 등록, 재고, 주문, 배송, 매출, 입금 현황 | company_id 격리, 타사 주문/상품/매출 접근 차단 |
| 산후조리원 Admin | 가입, 객실, 태블릿, 현장수령 확인 | nursery_id, room_id, tablet_id 추적 |
| 태블릿 폐쇄몰 | 상품 탐색, 장바구니, QR 생성 | 태블릿 인증, 일반 브라우저 직접 접속 차단 |
| 고객 QR 결제 웹 | 비회원 결제, 조르기 공유, 주문조회 | short_code/token, 2~3시간 만료, CUSTOMER_GUEST/PAYER_GUEST |

## 6.3 쇼핑몰 도메인 제약

| 항목 | 코딩 반영 기준 |
| --- | --- |
| 폐쇄몰 | 상품 탐색은 태블릿 인증 세션에서만 노출. 일반 도메인 직접 접속은 차단 또는 안내 페이지 처리. |
| QR/조르기 | 장바구니 묶음 전달, 단축 URL, 2~3시간 만료, 제3자 공유 결제, 현장수령/택배배송 분기. |
| 비회원 주문조회 | 주문번호+휴대폰 또는 별도 인증 절차가 필요하며 개인정보 최소 노출. |
| 가격비교/AI분석 | 실제 AI 분석이 아니라 원가/플랫폼 최저가/폐쇄몰가 비교 레이어로 구현. |
| 재고 API | 외부 명품쇼핑몰과는 재고량만 연동. 내부 상품에 external_product_code 매핑 필요. |
| 금액 처리 | 프론트 금액을 신뢰하지 않고 서버에서 재계산. 결제/환불/정산은 서버 처리. |
| 출처 저장 | nursery_id, room_id, tablet_id, cart_id, qr_session_id를 QR/주문 원장에 저장. |

## 6.4 데이터 원장 기준

| 원장 | 컬렉션/모델 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 상품 | products, product_options | 상품명, 가격, 옵션, 재고, 가격비교값 |
| 재고 | inventory_movements | 주문 차감, 취소 복구, 외부 API 동기화 이력 |
| 장바구니 | carts, cart_items | QR 생성 전 태블릿 장바구니와 상품 snapshot |
| QR | qr_payment_sessions | 출처, 만료, 결제 상태, 1회성 사용 |
| 주문 | orders, order_items | 주문과 입점사별 주문상세 분리 |
| 결제 | payments | PG TID, 금액, 승인/취소 상태 |
| 정산 | settlements, payouts | 확정 snapshot과 지급 상태 |
| 감사 | audit_logs 또는 financial_events | 권한, 금액, 상태 변경 이력 |

## 6.5 구현 우선순위

| 순서 | 작업 | 자동화 등급 |
| --- | --- | --- |
| 0 | AGENTS.md, PROJECT_RULES, AUTO_MODE_POLICY, BLOCKERS 구성 | A |
| 1 | Next.js 구조, 역할, DB schema, 상태 모델 확정 | A/B |
| 2 | 최고관리자 대시보드·입점사·조리원·태블릿·주문·매출 UI | A/B |
| 3 | 기업 Admin 상품등록·재고·주문·배송·매출·입금 UI | A/B |
| 4 | 산후조리원 객실·태블릿·현장수령 관리 UI | A/B |
| 5 | 태블릿 상품목록·상세·가격분석·장바구니·QR 생성 | A/B |
| 6 | QR/조르기 세션, 만료, 재사용 차단, 공유 | B |
| 7 | PG test adapter, approve/cancel/partial cancel mock | B/C |
| 8 | 비회원 주문조회, 배송/현장수령, 알림 mock | A/B/C |
| 9 | 매출 summary, 정산 초안, 지급 상태 조회 | B/C |
| 10 | 보안/QA/운영 체크리스트 | B/C |

# 업로드 문서 반영: 자동화 운영 핵심

자동화는 운영 시스템을 무인으로 완성한다는 뜻이 아닙니다. 개발 브랜치 또는 worktree 안에서 안전한 기능을 생성하고, 테스트하고, 오류를 검토하고, 보고서를 남기는 구조입니다.

## 7.1 완전자동 가능

문서 생성/정리: AGENTS.md, PROJECT_RULES, DB_SCHEMA, STATUS_MODEL, SECURITY_POLICY, AUTO_MODE_POLICY.

Next.js UI 생성: 최고관리자/기업 Admin/조리원/태블릿/QR 화면의 mock 기반 UI.

기본 CRUD 초안: 상품, 옵션, 재고, 주문 목록, 알림 목록 등 위험도 낮은 영역.

mock adapter: PG mock, 알림톡 mock, 배송조회 mock, 외부 재고 mock.

테스트 초안: unit test, UI smoke test, 라우팅/렌더링 테스트.

오류 수정: import/type/layout/mock data 오류를 최대 2회까지 수정.

## 7.2 부분자동

| 영역 | Codex 가능 작업 | 자동 수정 제한 이유 |
| --- | --- | --- |
| QR 세션 | short_code, token_hash, expires_at, status transition 초안 | 만료, 재사용, 동시 결제 위험 |
| 권한 규칙 | role, company_id, nursery_id, tablet_id 조건 초안 | 데이터 유출 위험 |
| PG 테스트 adapter | prepare, approve, cancel, partial cancel mock/test adapter | 공식 문서와 테스트키 필요 |
| 알림 adapter | 발송 함수, 로그 저장, 실패 처리 초안 | 템플릿 승인과 발송사 API 필요 |
| 외부 재고 API | mapping, sync log, mock sync | 운영 API 규격 필요 |
| 정산 계산 | order_items 기준 계산 초안 | 금액 사고 위험 |
| 비회원 주문조회 | 주문번호+휴대폰 인증 구조 초안 | 개인정보 접근 위험 |

## 7.3 절대자동불가

| 금지 작업 | Codex 허용 범위 |
| --- | --- |
| PG 운영 MID/Secret 등록 | Secret Manager 경로와 필요한 정보 목록만 작성 |
| 실결제 | 테스트 시나리오와 체크리스트만 작성 |
| 운영 환불/부분취소 | 환불 검토표만 작성 |
| 입점사 정산 지급 | 지급 전 검산표만 작성 |
| 운영 배포 | 배포 체크리스트만 작성 |
| 카카오 템플릿 승인 | 템플릿 문구 초안과 승인 목록만 작성 |
| 개인정보/약관 최종 판단 | 검토 요청 문서만 작성 |
| 운영 DB 삭제/마이그레이션 | 영향도 분석만 작성 |

## 7.4 SAFE_NIGHT_MODE

SAFE_NIGHT_MODE로 작업한다.
오늘 작업은 위험도 낮은 기능 1개만 수행한다.

허용:
- 문서 생성
- Next.js 화면 생성
- 기본 CRUD 초안
- mock API
- 테스트 초안
- UI 오류 수정
- 보고서 작성

금지:
- PG 운영키
- 실결제
- 환불/부분취소
- 정산 지급
- 운영 배포
- Secret Key 변경
- 운영 DB 변경

진행:
AGENTS.md와 PROJECT_RULES.md를 읽고 관련 파일만 수정한다.
build/lint/test를 실행한다.
오류는 최대 2회까지만 자동 수정한다.
위험 영역이 필요하면 중단하고 BLOCKERS.md에 기록한다.

## 7.5 SAFE_FIELD_MODE

SAFE_FIELD_MODE로 작업한다.
나는 외근 중이므로 짧게 검토 가능한 작업만 수행한다.

허용:
- 오류 분석
- 수정 방향성 제시
- 문서 정리
- 화면 메뉴 정리
- 테스트 체크리스트 작성

금지:
- 결제/환불/정산/보안 파일 수정
- 운영 배포
- Secret Key 변경
- 실제 API 호출

결과는 짧은 보고서로 작성하고, 내 승인 없이는 코드 수정하지 않는다.

# 검증 체크리스트

## 8.1 Codex 작업 결과 검증

요청 범위 외 파일을 수정하지 않았는가?

AGENTS.md와 PROJECT_RULES.md를 읽었다는 근거를 남겼는가?

Next.js 관련 작업 전 node_modules/next/dist/docs/의 관련 문서를 확인했는가?

lint/build/test 결과를 AUTO_REPORT.md에 남겼는가?

실패를 임시 우회하지 않고 원인과 차단 항목을 기록했는가?

/diff로 변경 파일을 확인했는가?

결제/환불/정산/보안/배포 관련 작업이 자동 실행되지 않았는가?

## 8.2 Next.js 구현 검증

| 검증 항목 | 질문 |
| --- | --- |
| Server/Client 경계 | 서버 데이터 조회는 Server Component에 남기고, client는 상호작용 컴포넌트에만 사용했는가? |
| Mutation | 상품등록/승인요청/송장입력 같은 변경은 Server Action 또는 적절한 Route Handler에서 처리했는가? |
| 외부 callback | PG/알림/재고 API는 Route Handler 또는 서버 adapter에서 처리했는가? |
| 권한 | Server Action/Route Handler 내부에서 role, company_id, nursery_id, tablet_id 검증을 다시 수행했는가? |
| 캐시 | 저장/수정/삭제 후 필요한 경로만 revalidate 했는가? |
| 성능 | 대시보드가 원장을 매번 직접 합산하지 않고 summary를 사용했는가? |
| 오류 처리 | loading/error/not-found 등 최소 상태 처리가 있는가? |

## 8.3 쇼핑몰 핵심 검증

| 구분 | 질문 |
| --- | --- |
| 권한 | 입점사 A가 입점사 B 주문/상품/매출을 볼 수 없는가? |
| 권한 | 조리원 A가 조리원 B 객실/태블릿/주문을 볼 수 없는가? |
| QR | QR 세션은 2~3시간 만료되는가? |
| QR | 만료 후 QR 링크와 상품 상세 모두 접속 불가인가? |
| QR | 결제 완료 후 QR 재사용이 차단되는가? |
| QR | 동일 QR 동시 결제 시 하나만 성공하는가? |
| 결제 | 프론트 금액 위변조 시 서버 승인에서 차단되는가? |
| 결제 | PG TID가 결제/취소/환불 원장에 저장되는가? |
| 재고 | 결제 승인 후 재고 차감, 취소 후 복구가 일관적인가? |
| 정산 | 정산이 orders가 아니라 order_items 기준인가? |
| 보안 | Secret Key가 프론트에 노출되지 않고 Secret Manager 경로로만 관리되는가? |
| 병목 | 목록 조회는 pagination을 사용하고, 대시보드는 summary를 사용하는가? |

# 바로 쓰는 Codex 프롬프트

## 9.1 마스터 프로젝트 이해

너는 산후조리원 폐쇄몰 기반 기업 입점형 QR 결제 쇼핑몰 시스템의 메인 개발 에이전트다.
이 프로젝트는 결제, 기업 Admin, 입점형 정산, 폐쇄몰, 산후조리원 객실/태블릿 출처 추적, QR 결제, 비회원 주문조회, 알림, 외부 재고/API 연동이 포함된 상용 커머스 시스템이다.

절대 원칙:
- 추측 코딩 금지
- 운영 배포 금지
- 실결제/환불/정산 지급 금지
- Secret Key 프론트 노출 금지
- 결제/환불/정산 서버 처리
- company_id/nursery_id/tablet_id 격리

완료 시 수정 파일, 추가 파일, 테스트 결과, 실패 항목, 사람 확인 필요 항목, 다음 작업 명령어를 보고한다.

## 9.2 오늘 작업 시작

오늘 작업을 시작한다.
먼저 AGENTS.md, PROJECT_RULES.md, DB_SCHEMA.md, STATUS_MODEL.md, SECURITY_POLICY.md, NEXT_TASKS.md, BLOCKERS.md를 읽어라.
오늘은 위험도 낮은 기능 1개만 작업한다.
작업 전 오늘 추천 작업 3개, 각 작업 위험도, 1순위 작업, 작업하지 말아야 할 항목을 출력하라.

## 9.3 Next.js 기능 개발

목표: [기능명]

범위:
- 수정 가능한 파일/폴더: [경로]
- 건드리면 안 되는 파일/로직: [경로 또는 기능]

Next.js 기준:
- App Router 사용
- Server Component 우선
- 상호작용 필요한 부분만 Client Component
- 데이터 변경은 Server Action 우선
- 외부 API/webhook은 Route Handler
- 저장 후 필요한 경우 revalidatePath/revalidateTag 사용

진행:
1. node_modules/next/dist/docs/에서 관련 문서를 먼저 확인
2. 수정 계획 제시
3. 승인 후 최소 수정
4. lint/build/test 실행
5. diff 요약 및 AUTO_REPORT.md 작성

## 9.4 Next.js 오류 수정

문제: [에러 내용]
현재 URL: http://localhost:3000/[route]

진행:
1. Next.js MCP로 현재 build/runtime/type error와 route 상태를 확인한다.
2. 관련 파일 후보와 원인 가설을 정리한다.
3. 수정 계획만 먼저 제시한다.
4. 승인 후 최소 수정한다.
5. pnpm lint, pnpm build, pnpm test를 실행한다.
6. 실패하면 원인을 분석하고 최대 2회까지 재수정한다.
7. 변경 파일과 검증 결과를 요약한다.

## 9.5 자동화 금지 중단

중단한다.
이 작업은 자동화 금지 영역이다.
PG 운영키, 실결제, 환불, 부분취소, 정산 지급, 운영 DB, Secret Key, 관리자 권한, 법률/약관, 개인정보 정책에 해당하면 작업하지 말고 BLOCKERS.md에 필요한 확인사항만 작성해줘.

## 9.6 하루 종료 보고

오늘 작업을 종료한다.
완료한 기능, 수정한 파일, 추가한 파일, 실패한 테스트, 남은 오류, 사람 확인 필요 항목, 다음 작업 우선순위, 내일 Codex에 넣을 명령어를 정리해줘.
AUTO_REPORT.md, BLOCKERS.md, NEXT_TASKS.md를 최신 상태로 갱신해줘.

# 근거 자료

문서 작성에 사용한 확인 근거입니다. 원문 영상 대본은 사용하지 않았고, 공식 문서와 업로드된 문서의 확인 가능한 내용만 반영했습니다.

| 구분 | 근거 | 반영 내용 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI 공식 | Codex CLI command line options | 작업 디렉터리 -C, sandbox, approval, yolo 주의 |
| OpenAI 공식 | Codex CLI slash commands | /status, /diff, /mention, /init, /review 등 |
| OpenAI 공식 | Codex AGENTS.md guide | Codex가 AGENTS.md를 읽고 프로젝트 지침을 계층적으로 적용한다는 기준 |
| OpenAI 공식 | Codex IDE/CLI 개요 | Codex가 코드를 읽고, 수정하고, 실행할 수 있는 코딩 에이전트라는 기준 |
| Next.js 공식 | App Router docs | App Router, Server Components, Server Functions 기준 |
| Next.js 공식 | AI Coding Agents docs | Next.js bundled docs와 AGENTS.md 기준 |
| Next.js 공식 | Next.js MCP Server docs | Next.js 16+ MCP와 next-devtools-mcp 기준 |
| 업로드 문서 | codex_coding_automation_master_v1.docx | 자동화 등급, SAFE_NIGHT_MODE, 프롬프트, 보고서 템플릿, 금지 영역 |
| 업로드 문서 | sanho_closed_mall_uiux_master_v1.docx | 쇼핑몰 요구사항, Next.js 적용 영역, QR/조르기, 비회원 주문조회, 검증 체크리스트 |