# A5 기술 실현 수준 보고서

작성 기준: 2026-05-25 14:16 KST 대상 경로: C:\Users\djfhl\Desktop\my-app 판단 기준: 현재 로컬 코드, 기존 상태 문서, 방금 실행한 검증 명령 결과

# 1. 종합 판정

A5는 현재 상용 운영 직전 단계가 아니라, 폐쇄몰 서비스의 화면/데이터 구조/통합 경계가 상당 부분 구현된 베타 기술 검증 단계입니다.

정리하면 다음 수준까지 실현되어 있습니다.

| 영역 | 현재 수준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 고객/태블릿/관리자 화면 | 주요 업무 화면 대부분 구현 | 데모 가능 |
| 상품 조회 | Firestore products 읽기 + mock fallback 구현 | 제한적 실연 가능 |
| CMS/콘텐츠 관리 | Firestore/Storage 연동 코드 구현 | 권한/계정 준비 후 검증 필요 |
| Firebase 기반 | Web SDK, rules, seed script, repository 구현 진행 | 베타 연결 단계 |
| PG 결제 | 브라우저/Functions 계약, mock confirm skeleton 구현 | 실제 결제 불가 |
| 주문/결제/재고 트랜잭션 | 설계와 skeleton 중심 | 운영 불가 |
| 배포/QA | route/env/secret gate 일부 통과 | 현재 build/lint 실패로 릴리즈 불가 |
| 외부 연동 | Alimtalk, 배송, 외부 재고, A4는 mock/계약 대기 | 미실현 |

전체 체감 완성도는 데모/MVP 기준 60~70%, 실제 결제와 정산이 들어가는 운영 기준 35~45%로 보는 것이 적정합니다. 화면과 흐름은 꽤 넓게 열려 있지만, 돈과 권한과 외부 API가 걸리는 구간은 아직 차단되어 있습니다.

# 2. 구현 완료 또는 실연 가능한 부분

## 2.1 화면/라우트

node scripts\check-routes.mjs 기준 App Router page route 69개가 존재하고 필수 smoke route는 모두 존재합니다.

구현된 주요 화면 범위는 다음과 같습니다.

• 고객/태블릿: /products, /tablet/products, /tablet/products/[id], /tablet/cart, /tablet/qr, /q/[code], /q/[code]/checkout

• 비회원 주문: /orders/guest, /orders/guest/[orderNo], /orders/guest/[orderNo]/refund

• 최고관리자: dashboard, companies, nurseries, rooms, tablets, products, orders, payments, settlements, audit logs

• 기업 관리자: products, orders, inventory, deliveries, sales, payouts, ads, brand, exhibitions

• 조리원 관리자: dashboard, rooms, tablets, pickups, qr-history, orders

• mock 검증 화면: /mock-ui/status, /mock-ui/smoke, /mock-ui/storefront 등

따라서 서비스 설명용 화면 데모와 업무 흐름 시연은 가능합니다.

## 2.2 상품 데이터

lib/repositories/firebase/firebaseProductRepository.ts에서 Firestore products 컬렉션의 status == "active" 상품을 우선 읽고, 실패/빈 결과/미설정 시 mock fallback으로 전환합니다.

현재 실현 수준:

• /products, /tablet/products, /tablet/products/[id]가 Firebase 상품 읽기 경로를 가짐

• 상품 id/status/source/seeded_at 표시 가능

• Firestore 연결 실패 시 화면이 깨지지 않도록 mock fallback 유지

• product seed script 존재

즉, 상품 조회는 Firebase 베타 수준까지 구현되어 있습니다.

## 2.3 Firebase CMS/Storage

lib/firebase/contentRepository.ts 기준으로 CMS 레코드 구독/저장 및 파일 업로드 helper가 구현되어 있습니다.

구현된 컬렉션:

• marketing_banners

• marketing_videos

• product_detail_pages

• home_sections

• tablet_home_configs

• media_assets

Storage 업로드 경로도 회사/상품/스토어프론트 맥락에 맞게 분기됩니다.

다만 이 기능은 Firebase Web config, 로그인 사용자, Custom Claims, rules 권한이 맞아야 실제 검증 가능합니다. 코드 연결은 되어 있으나 운영 권한 체계가 아직 완성되지 않았습니다.

## 2.4 Firebase Functions/PG skeleton

functions/src/index.ts에 다음 HTTPS Functions export가 준비되어 있습니다.

• paymentsReady

• paymentsConfirm

• paymentsWebhook

• paymentsCancel

npm.cmd --prefix functions run build 결과 Functions TypeScript 빌드는 통과했습니다.

paymentsConfirm은 현재 다음을 수행하는 skeleton입니다.

• POST 요청 검증

• QR session 활성 상태 검증 skeleton

• 클라이언트 금액과 서버 재계산 금액 비교

• 주문번호 생성

• 재고 차감 계획 생성

• 주문 snapshot write plan 생성

• audit log write plan 생성

• mock PG 승인 응답 반환

중요: 실제 PG API 호출, 실제 Firestore transaction write, 실제 재고 차감은 아직 수행하지 않습니다.

# 3. 현재 검증 결과

2026-05-25 14:16 KST 기준으로 직접 실행한 결과입니다.

| 명령 | 결과 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| npm.cmd run check:env | 통과 | 필수 NEXT_PUBLIC_FIREBASE_* 키 존재 확인, 값 출력 없음 |
| npm.cmd run check:no-secrets | 통과 | .env.local은 로컬에만 있고 git index 미추적, serviceAccountKey.json 없음 |
| node scripts\check-routes.mjs | 통과 | 69개 page route, 필수 smoke route 모두 존재 |
| npm.cmd --prefix functions run build | 통과 | Functions TypeScript 컴파일 가능 |
| npm.cmd run lint | 실패 | functions/lib 생성 JS가 ESLint 대상에 포함되어 CommonJS require 오류 22건 발생, <img> 경고 12건 |
| npm.cmd run build | 실패 | firebaseOrderRepository.ts의 "refunded" 상태가 OrderStatus 타입에 없어 type check 실패 |

이 때문에 현재 커밋 상태 그대로는 릴리즈/배포 가능 상태가 아닙니다.

# 4. 현재 막힌 핵심 기술 경계

## 4.1 빌드 차단

lib/repositories/firebase/firebaseOrderRepository.ts의 asOrderStatus() 허용 목록에 "refunded"가 있으나, types/status.ts의 OrderStatus에는 "refunded"가 없습니다.

즉시 조치 방향:

• 실제 상태 모델에서 refunded가 필요하면 OrderStatus와 라벨/tone에 추가

• 아니면 repository의 허용 목록에서 refunded를 제거하고 기존 refund_approved_mock 등으로 매핑

이 문제를 해결하기 전까지 next build는 통과하지 않습니다.

## 4.2 lint 차단

functions/lib/**는 Functions TypeScript 빌드 산출물입니다. 현재 루트 ESLint가 이 생성 JS를 검사하면서 require() import 금지 규칙에 걸립니다.

즉시 조치 방향:

• eslint.config.mjs의 ignore에 functions/lib/** 추가

• 또는 Functions 산출물 디렉터리를 루트 lint 범위 밖으로 분리

별도로 <img> 사용 경고 12건도 남아 있습니다. 이는 실패 원인은 아니지만 이미지 전략 결정 후 정리하는 것이 좋습니다.

## 4.3 실제 결제/주문 운영 차단

PG 연동은 현재 계약과 skeleton 수준입니다.

아직 없는 것:

• PG 공식 provider 확정

• sandbox MID/client key/channel key/secret key

• webhook signature 검증 규격

• 실제 confirm/cancel/refund API 호출

• PG 성공 후 Firestore transaction write

• 결제 중복/만료/금액 불일치/재고 부족 케이스의 운영 테스트

따라서 결제는 mock 데모만 가능합니다.

## 4.4 Firebase 권한/계정 차단

Custom Claims와 운영 계정이 아직 준비되지 않았습니다.

필요 claims:

• SUPER_ADMIN

• COMPANY_ADMIN

• NURSERY_ADMIN

• TABLET_DEVICE

• seed_admin

• company_id, nursery_id, room_id, tablet_id

이 권한 체계가 준비되어야 CMS write, seed 실행, 운영자 화면의 실제 write를 안전하게 열 수 있습니다.

## 4.5 외부 시스템 차단

다음은 아직 mock 또는 문서 대기 상태입니다.

• Alimtalk/SMS

• 배송 조회/송장 API

• 외부 재고 API

• A4 조리원 시스템 mapping/API

• 정산/지급/환불 운영 정책

# 5. 기술 실현 단계별 평가

| 단계 | 설명 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 화면 prototype | 주요 사용자별 화면과 mock 데이터 구성 | 완료에 가까움 |
| 2단계: mock 업무 흐름 | QR, 장바구니, 주문조회, 관리자 콘솔 mock flow | 완료에 가까움 |
| 3단계: Firebase read beta | 상품 조회를 Firestore 우선으로 연결 | 구현됨 |
| 4단계: Firebase write beta | CMS/Storage write 코드 연결 | 구현됐지만 claims 검증 필요 |
| 5단계: 서버 결제 skeleton | Functions PG ready/confirm/webhook/cancel 구조 | 구현됨, mock only |
| 6단계: 실제 주문 transaction | PG confirm 후 주문/결제/재고 원자 처리 | 미완료 |
| 7단계: 운영 배포 | lint/build/release gate/Cloudflare/Firebase deploy | 현재 실패/미완료 |
| 8단계: 상용 운영 | PG, 환불, 정산, 알림, 배송, 외부 재고 | 미실현 |

현재 A5는 4~5단계에 걸쳐 있는 상태입니다. 화면과 Firebase 일부 연결은 이미 구현되었지만, 상용 운영의 핵심인 결제 확정, 주문 기록, 재고 차감, 환불/정산은 아직 진입 전입니다.

# 6. 다음 우선순위

1. OrderStatus와 Firebase order repository 상태값 불일치를 수정해 npm.cmd run build를 복구합니다.

2. functions/lib/**를 루트 ESLint ignore에 추가해 생성 산출물 때문에 lint가 실패하지 않게 합니다.

3. npm.cmd run lint, npm.cmd run build, npm.cmd --prefix functions run build, node scripts\check-routes.mjs를 다시 통과시킵니다.

4. seed/admin 계정에 seed_admin 또는 SUPER_ADMIN claim을 부여한 뒤 foundation seed를 실행합니다.

5. /admin/marketing/banners, /company/products/preview에서 실제 Firestore/Storage write를 1건씩 검증합니다.

6. PG provider 문서와 sandbox 키를 받은 뒤 Functions의 mock confirm을 실제 provider confirm adapter로 교체합니다.

7. PG 성공 후 Firestore transaction으로 orders, order_items, payments, payment_events, inventory를 원자 처리합니다.

8. 환불/취소/정산/알림/배송/A4 연동은 운영 정책과 API 계약 확정 후 별도 단계로 엽니다.

# 7. 결론

A5는 현재 “볼 수 있는 폐쇄몰”과 “일부 Firebase가 연결된 베타” 수준까지는 도달했습니다. 특히 고객/태블릿/관리자/기업/조리원 화면 범위가 넓고, 상품 조회와 CMS 저장 경로, PG Functions skeleton까지 마련되어 있어 기술 방향은 잡혀 있습니다.

하지만 현재 시점의 냉정한 결론은 상용 결제 운영 가능 상태는 아닙니다. 먼저 build/lint를 복구하고, Firebase claims와 PG sandbox를 확보한 뒤, 주문/결제/재고 transaction을 Functions에서 실제로 처리하는 단계까지 가야 운영 베타라고 부를 수 있습니다.