## Slide 1
A5 기술 실현 수준
A5 기술 실현 수준 보고서 · 1/6
• 작성 기준: 2026-05-25 14:16 KST
• 폐쇄몰 화면/데이터 구조/통합 경계가 구현된 베타 기술 검증 단계
• MVP 데모 기준 60~70%, 상용 운영 기준 35~45%

## Slide 2
현재 실현된 영역
A5 기술 실현 수준 보고서 · 2/6
• 고객/태블릿/관리자/기업/조리원 주요 화면 구현
• Firestore products 읽기와 mock fallback 구현
• CMS Firestore/Storage helper와 A5 컬렉션 정렬
• Firebase Functions payments ready/confirm/webhook/cancel skeleton 준비

## Slide 3
검증 결과
A5 기술 실현 수준 보고서 · 3/6
• 통과: check:env, check:no-secrets, route check 69개, Functions build
• 실패: root lint - functions/lib 생성 JS가 검사 대상에 포함
• 실패: root build - OrderStatus 타입과 refunded 상태 불일치

## Slide 4
운영 차단 경계
A5 기술 실현 수준 보고서 · 4/6
• 실제 PG 승인/취소/환불 API 미연결
• 주문/결제/재고 Firestore transaction 미완료
• Custom Claims와 seed/admin 계정 권한 검증 필요
• Alimtalk, 배송, 외부 재고, A4 API 계약 대기

## Slide 5
다음 우선순위
A5 기술 실현 수준 보고서 · 5/6
• OrderStatus 불일치 수정 후 next build 복구
• functions/lib를 ESLint ignore에 추가
• Firebase claims 준비 후 CMS/Storage write 1건씩 검증
• PG sandbox 문서/키 확보 후 mock confirm을 실제 adapter로 교체

## Slide 6
결론
A5 기술 실현 수준 보고서 · 6/6
• 볼 수 있는 폐쇄몰과 일부 Firebase 베타 연결은 도달
• 상용 결제 운영 가능 상태는 아님
• build/lint 복구, Firebase 권한, PG transaction 구현이 다음 관문